面料贸易 AI 业务管理系统

开发概要  ·  内部讨论文档

| 文档版本 | V1.0 草案 | 2026 年 3 月 |
| --- | --- | --- |
| 文档用途 | 与搭档讨论系统方向、技术路线、商业模式 | 保密 · 内部 |

一、项目背景与核心目标

本项目源于面料贸易业务的真实痛点：订单、采购单、送货单、来往邮件分散在各处，录入费时费力，信息追踪困难，人工成本高。目标是用 AI 技术打造一套「丢进去就出结果」的智能业务系统。

1.1  核心目标

| 目标 | 具体描述 |
| --- | --- |
| 自动单据处理 | PDF / Excel / Word / 邮件附件 → 自动识别 → 自动入库，无需手工录入 |
| 自然语言操作 | 用说话的方式查数据、生成文档，像发微信一样简单 |
| 双层记忆系统 | SQL 存结构化数据，向量库存业务经验，数字员工越用越智能 |
| 多渠道交互 | 网页端 + 企业微信 + 邮件自动监听，全渠道统一处理 |
| 完全私有部署 | 数据不出公司，跑在本地 Mac 上，零云端依赖 |

1.2  解决的核心痛点

| 现状痛点 | 现在怎么做 | 系统怎么做 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单据录入 | 人工逐项填写 | 丢给 AI 自动提取 | 节省 80% 录入时间 |
| 信息追踪 | 翻微信翻邮件 | 自然语言一句话查询 | 秒级响应 |
| 变更管理 | 容易遗漏改动 | 邮件变更自动对比提醒 | 零遗漏 |
| 文档生成 | 手工套模板 | 一句话生成采购单 | 1 分钟完成 |

二、系统整体架构

2.1  分层架构概览

| 层级 | 组成 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 交互层 | 网页端 / 企业微信 / 邮件监听 | 用户接触面，全渠道统一 |
| 应用层 | FastAPI（Python）业务逻辑服务 | 中间层，协调各模块 |
| AI 层 | Ollama + Qwen-VL 72B 本地大模型 | 文档理解 / SQL 生成 / 文档输出 |
| 文档解析层 | pypdf / python-docx / openpyxl | 各格式文件转文本，交 AI 理解 |
| 记忆层 | MySQL（结构化）+ SQLite 向量库（经验） | 双层记忆，精确 + 语义兼顾 |

2.2  单据处理完整流程

| 步骤 | 说明 |
| --- | --- |
| 输入 | PDF / Excel / Word / 扫描件 / 邮件附件 / 邮件正文 |
| 解析 | 文档解析工具提取文本；扫描件直接交 Qwen-VL 视觉模型（跳过 OCR） |
| 提取 | AI 按 Prompt 模板提取结构化字段，每字段附原文出处，找不到返回 null |
| 校验 | 规则引擎检查数字、日期、金额异常；高风险字段触发人工确认 |
| 入库 | 通过校验 → 写入 MySQL；写操作展示 SQL 预览 → 用户确认 → 执行 |
| 审计 | 所有操作写入 audit_log，字段级变更记录，支持一键回滚 |

三、AI 模型策略

3.1  双阶段模型分工

| 阶段 | 说明 |
| --- | --- |
| 建设阶段（Claude） | 分析业务单据 → 设计数据库表结构 → 制定 Prompt 模板 → 人工测试验收 → 定型规范包 |
| 运营阶段（本地 Qwen） | 按规范包执行：文档提取 / SQL 查询 / 文档生成。日常零 API 成本，数据不出本地 |
| 异常兜底（Claude API） | 遇到从未见过的新格式单据，回调 Claude 处理，更新规范包，持续进化 |

3.2  国内可用模型推荐

| 模型 | 用途 | 优势 | 推荐度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Qwen-VL 72B（本地） | 日常运营主力 | 视觉+语言，中文强，128G 轻松运行 | ★★★★★ |
| DeepSeek V3.2 | 设计对话/SQL生成 | 代码能力极强，网页免费，国内直连 | ★★★★★ |
| 通义千问 API | 开发测试阶段 | 国内直连，文档处理强，价格极低 | ★★★★ |
| Claude API | 建设期+兜底 | 结构化输出最稳定，业务理解最强 | ★★★★★ |

3.3  本地硬件配置

| 配置项 | 说明 |
| --- | --- |
| 设备 | Mac Pro / Mac Mini · Apple Silicon · 128GB 统一内存 |
| 优势 | CPU+GPU 共享内存，推理速度远超同配置 PC |
| 可运行 | Qwen-VL 72B Q4 量化版流畅运行，Qwen 72B 全精度也可跑 |
| 部署工具 | Ollama（一行命令启动本地模型，极简部署） |

四、数据库与记忆系统

4.1  核心业务表（MySQL）

| 表名 | 存储内容 | 关键字段示例 |
| --- | --- | --- |
| orders（客户订单） | 客户下给我方的订单 | order_no / customer_id / qty / unit / price / currency / etd / status |
| purchase_orders（采购单） | 我方下给供应商 | po_no / supplier_id / order_id / qty / price / delivery_date / status |
| deliveries（送货单） | 供应商送货记录 | delivery_no / po_id / actual_qty / delivery_date / receiver |
| customers（客户档案） | 客户基础信息 | customer_id / name / contact / currency / credit_term |
| suppliers（供应商档案） | 供应商基础信息 | supplier_id / name / contact / lead_time / rating |
| audit_log（操作日志） | 所有数据变更记录 | user_id / table_name / record_id / old_value / new_value / ts |

4.2  双层记忆架构

| 记忆类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 结构化记忆（MySQL） | 订单数据、历史价格、往来记录。支持精确查询和多表关联统计 |
| 经验记忆（SQLite+向量） | 客户偏好、供应商评价、业务规律。支持模糊语义检索，越用越智能 |
| 典型应用 | 用户问「张老板这批货怎么处理」→ MySQL 提供精确订单，向量库提供张老板偏好经验，AI 综合给出最佳建议 |

4.3  表结构设计原则

单据样本要齐全：正常单据 + 异常单据 + 有过修改的，全部提供给 Claude 分析

宁可字段多，不要字段少：多一个备用字段无碍，少一个关键字段改表结构代价极高

每个字段写清业务含义：「交期」是出货日还是到货日？「数量」是米还是匹？必须明确

预留扩展空间：每表留备用字段，状态字段用枚举，时间字段必带 created_at / updated_at

五、权限控制与数据安全

5.1  RBAC 角色权限模型

| 角色 | 可见数据范围 | 可执行操作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理员 | 全部数据含利润 | 增删改查 + 权限管理 | 老板级别 |
| 业务员 | 仅自己名下客户 | 录入 / 查询 / 生成采购单 | 数据自动隔离 |
| 仓库 | 送货单 / 库存 | 确认到货 / 更新库存 | 只读财务 |
| 财务 | 所有订单金额 | 查询 / 导出，不可修改 | 只读权限 |

5.2  Prompt 注入防御（五道防线）

| 防线 | 措施 |
| --- | --- |
| 第一道：权限注入 | 用户身份自动注入 SQL 过滤条件，业务员永远只能看自己的数据 |
| 第二道：SQL白名单 | AI 生成的 SQL 经语法检查，拒绝 DROP / 无条件 DELETE / 跨权限 JOIN |
| 第三道：输入净化 | 上传文档扫描是否含指令性语言，发现可疑内容转人工审核 |
| 第四道：写操作确认 | 所有数据修改展示 SQL 预览，用户点确认才执行 |
| 第五道：审计回滚 | audit_log 记录所有变更，任何误操作一键撤销 |

5.3  财务数据接入边界

| 数据类型 | 接入方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 订单金额 / 采购价格 | ✅ 正常读写 | 核心业务数据，完整支持 |
| 应收应付款 | ⚠️ 只读 | 通过有限 API 接口，不直接操作数据库 |
| 银行流水 / 实际利润 | ❌ 不接入 | 继续用专业财务软件，AI 系统不触碰 |

六、交互渠道

6.1  多渠道支持

| 渠道 | 输入方式 | 技术成熟度 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网页端 | 上传文件 + 对话框 | ✅ 成熟 | 主渠道 |
| 企业微信 | 发消息 / 发文件 | ✅ 成熟，有官方 API | 推荐 |
| 邮件自动监听 | 收到邮件自动处理 | ✅ 成熟 | 重要 |
| 个人微信 | 发消息 / 发文件 | ⚠️ 有封号风险 | 备选 |

6.2  邮件自动处理流程

系统每 5 分钟检查收件箱（IMAP 协议），新邮件到达自动触发

自动下载附件，识别文件类型分路处理：

PDF 扫描件 → 转图片 → Qwen-VL 视觉理解

Excel → openpyxl 提取表格  /  Word → python-docx 提取文本

图片单据 → 直接交 Qwen-VL，无需 OCR 中间层

AI 判断邮件类型：新订单 / 变更通知 / 一般咨询，分流处理

变更通知 → 自动对比原单，高亮差异 → 企业微信推送人工确认

七、开发工具链

7.1  完整技术栈

| 组件 | 选型 |
| --- | --- |
| 前端界面 | React + Tailwind CSS（浏览器访问，无需安装客户端） |
| 后端服务 | Python + FastAPI（业务逻辑中间层，连接 AI 与数据库） |
| 本地 AI | Ollama + Qwen-VL 72B（本地运行，零 API 成本） |
| 主数据库 | MySQL（核心业务数据） |
| 经验记忆库 | SQLite + 向量检索（业务经验积累，语义搜索） |
| 文档解析 | pypdf / python-docx / openpyxl（读取各类文件格式） |
| 开发工具 | Cursor（AI 辅助编程，无需深厚编程背景即可开发） |
| 快速原型 | Streamlit（第一阶段验证，2 周内可跑通核心流程） |

7.2  开发阶段规划

| 阶段 | 工作内容 | 工具 | 预计时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一步：设计 | 收集单据 → Claude 分析 → 多轮讨论 → 确定表结构和 Prompt 模板 | Claude + 业务判断 | 1 周 |
| 第二步：原型 | Streamlit 跑通核心流程，验证 AI 提取准确率和业务逻辑 | Cursor + Streamlit | 1-2 周 |
| 第三步：正式版 | React + FastAPI 正式系统，权限、记忆、文档生成全上 | Cursor + 完整技术栈 | 3-4 周 |
| 第四步：部署 | 本地模型替换 API，Mac 部署，测试验收，移交运营 | Ollama + Mac Pro | 1 周 |

八、商业模式

8.1  硬件租赁模式定位

「租给你一台会干活的铁盒子」—— 预装 AI 数字员工的 Mac Mini，面料贸易专用，24 小时不休息。定位为设备租赁而非软件订阅，符合中国中小企业主的认知习惯，心理门槛更低。

8.2  产品与定价设计

| 要素 | 设计 |
| --- | --- |
| 目标客户 | 5-20 人的面料贸易公司，有专职跟单员，老板对效率有追求 |
| 产品形态 | Mac Mini 预装系统 + 扫描仪，即插即用，当天可用 |
| 试用政策 | 免费试用 1 周（第 1 天上门安装，第 6 天回访，第 7 天决定） |
| 付费方式 | 押金 ¥8,000（覆盖硬件成本）+ 月租 ¥2,500-3,000 |
| 续费优惠 | 季付 9 折 / 年付 8 折 |
| 退出机制 | 随时可退，押金退还，数据导出给客户，设备收回重置再租 |
| 远程维护 | TeamViewer / 向日葵远程控制，无需上门 |

8.3  收益测算

| 规模 | 月收入 | 成本结构 |
| --- | --- | --- |
| 10 台在租 | ¥25,000 / 月 | 押金已覆盖硬件，维护仅需几小时 / 月 |
| 20 台在租 | ¥50,000 / 月 | 可考虑 1 名兼职运维协助 |
| 50 台在租 | ¥125,000 / 月 | 标准化产品，规模效应显现，利润率极高 |

8.4  核心竞争优势

自己是面料贸易从业者，系统在自己业务上验证过，能说「我自己在用」

懂客户痛点，能用行业语言销售，这是纯技术团队无法复制的

数据在客户本地，隐私无忧，比 SaaS 更容易获得中小企业信任

先发优势：市场上目前没有针对小型面料贸易公司的同类成熟产品

九、主要风险与应对策略

9.1  技术风险

| 风险 | 可能性 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 字段提取错误（幻觉） | 低 | 高 | 五道防线：出处验证/规则校验/人工确认/SQL预览/审计回滚 |
| SQL 生成语义错误 | 中 | 中 | AI 同时返回自然语言解释，用户验证结果而非 SQL 本身 |
| 本地模型遇到新格式 | 中 | 低 | 设计兜底机制：触发 Claude API 处理，更新规范包 |
| 表结构设计不完善 | 中 | 高 | 设计阶段充分讨论，加冗余备用字段，宁多勿少 |

9.2  业务风险

| 风险 | 可能性 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户定制需求过多 | 高 | 中 | 明确标准功能边界，定制另收费，标准化优先 |
| 客户数据安全顾虑 | 中 | 高 | 签保密协议，数据存客户本地，强调物理隔离 |
| 竞争对手模仿 | 中 | 中 | 持续迭代，客户口碑，业务数据积累是护城河 |
| 模型版本升级适配 | 高 | 低 | 模块化设计，模型层可替换，升级成本低 |

十、下一步行动计划

立即可以开始的事情

收集单据样本：客户订单 / 采购单 / 送货单各 5-10 份（脱敏处理，含特殊情况的优先）

下载安装 Cursor（cursor.com），订阅 Pro 版（$20 / 月）

注册阿里云账号，开通通义千问 API（有免费额度，国内直连）

注册 DeepSeek 账号（chat.deepseek.com，免费），用于设计阶段辅助对话

第一个里程碑

| 目标 | 单据样本收集完成后，与 Claude 完成 2-3 轮深度讨论 |
| --- | --- |
| 输出物一 | 完整数据库建表 SQL（含所有表、索引、关联关系） |
| 输出物二 | 每类单据的 AI 提取 Prompt 模板 |
| 输出物三 | 字段映射规范文档（统一各种叫法：数量/件数/QTY → qty） |
| 输出物四 | 核心业务流程定义（订单→采购→送货→对账的完整链路） |
| 重要性 | 这四份文档是整个系统的基石，也是移交本地模型运营的「规范包」 |

────────────────────────────────────────────────────────────

本文档根据与 Claude（Anthropic）的深度讨论整理而成

机密文件 · 仅供内部讨论使用